АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2024г.                                 № 11

с. Бродовое

О   внесении    изменений    в    постановление

администрации        Бродовского       сельского

поселения     от      03.02.2023г.      № 18     "Об

утверждении    отчета      о    ходе   реализации

программы         «Комплексного          развития

систем         коммунальной      инфраструктуры

Бродовского сельского поселения  Аннинского

муниципального района Воронежской области

на 2018-2025 гг.» за 2023 год"

## В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в постановление администрации Бродовского сельского поселения от 03.02.2023г. № 18" Об  утверждении отчета о ходе реализации  программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год,  следующие изменения:

1.1. Приложение № 1,  к настоящему постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения №1.

1.2. Приложение № 2 к настоящему постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения №2.

2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения                                                                   Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 01.02.2024г. № 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  программы

за 2023 г.

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Администрация Бродовского сельского поселения | 31.12. 2025 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Бродовского сельского поселения; - Улучшение качественных показателей питьевой воды; - Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; - Улучшение экологической ситуации. | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Бродовского сельского поселения; - Улучшение качественных показателей питьевой воды; - Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; - Улучшение экологической ситуации. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 01.02.2024г. № 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023г.

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Всего | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |